Fecha     9 de octubre de 2026

Asunto   Propuesta de Prestación de Servicios

Para      KAPILARI

PROPUESTA COMERCIAL

OPCIÓN A: PÁGINA CORPORATIVA    ·    OPCIÓN B: TIENDA VIRTUAL

Por medio de la presente, THE COMPANY DEV presenta a KAPILARI la propuesta para el diseño, desarrollo e implementación de su presencia digital. EL CLIENTE elige una sola opción. No son etapas que se hagan una después de la otra, y esta propuesta no incluye plan de crecimiento ni administración mensual.

Opción A. Página corporativa. Sirve para presentar la empresa, sus servicios y sus datos de contacto. Valor: $700.000 COP. Tiempo máximo de entrega: 1 semana.

Opción B. Tienda virtual. Sirve para mostrar productos, recibir pedidos y vender en línea. Valor: $1.400.000 COP. Tiempo máximo de entrega: 2 semanas.

Esos plazos se cuentan en días hábiles y aplican únicamente si KAPILARI entrega la información completa en el momento en que THE COMPANY DEV la solicite. Si la información llega después, el plazo se corre los días hábiles del retraso.

1. Objetivo del servicio

Diseñar, desarrollar y publicar la opción que elija EL CLIENTE: una página corporativa o una tienda virtual. El sitio queda administrable, se ve bien en celular y en computador, y usa la identidad de KAPILARI.

2. Alcance del servicio

Opción A. Página corporativa

Valor del proyecto: $700.000 COP. Tiempo máximo: 1 semana, si la información llega a tiempo.

La página presenta quién es KAPILARI, qué ofrece y cómo contactarla. Es el canal institucional de la empresa.

Opción B. Tienda virtual

Valor del proyecto: $1.400.000 COP. Tiempo máximo: 2 semanas, si la información llega a tiempo.

La tienda permite publicar el catálogo, armar el pedido y gestionarlo desde un panel. La pasarela de pago no está incluida.

2.1 Funcionalidades

Página corporativa

•  Página de inicio.

•  Nosotros.

•  Servicios.

•  Blog, listo para publicar. La redacción de artículos no está incluida.

•  Contacto, con formulario.

•  Integración con WhatsApp.

•  Integración con redes sociales.

•  Google Maps.

•  Diseño adaptable a celular, tableta y computador.

•  Panel administrativo.

•  Optimización SEO básica.

Tienda virtual

•  Catálogo de productos.

•  Categorías y variantes.

•  Carrito de compras y checkout.

•  Gestión de pedidos.

•  Métodos de envío.

•  Gestión de inventario básica.

•  Panel administrativo.

•  Carga inicial de los productos que KAPILARI entregue al comenzar, con foto, nombre, descripción, categoría y precio.

•  Diseño adaptable a celular, tableta y computador.

•  Integración con WhatsApp.

•  Integración con pasarela de pago. La pasarela no está incluida en este valor.

2.2 Diseño

El sitio de la opción elegida se diseña con la identidad de KAPILARI: logo, colores y forma de mostrar la información. Dentro del plazo hay una ronda de ajustes.

•  Diseño a partir del manual de marca y el logotipo que entregue KAPILARI.

•  Navegación clara.

•  Buena lectura en computador y en celular.

•  Una ronda de ajustes después de la primera revisión.

2.3 Estructura

Página corporativa: Inicio, Nosotros, Servicios, Blog y Contacto.

Tienda virtual: Inicio, Tienda, Categorías, Producto, Carrito, Checkout, Nosotros, Contacto y políticas legales. Los textos legales los entrega KAPILARI.

2.4 Configuración e información que debe entregar KAPILARI

THE COMPANY DEV configura el sitio, el hosting, el certificado SSL y los formularios, hace la optimización inicial y da una capacitación básica al entregar. En la tienda virtual también configura el catálogo, los métodos de envío y las pruebas del pedido.

Para iniciar, y para que el plazo de 1 semana o de 2 semanas se cumpla, KAPILARI debe entregar en ese momento:

•  Hosting y dominio. Si todavía no los tiene, THE COMPANY DEV asesora la compra. El costo lo asume EL CLIENTE.

•  Manual de marca y logotipo en alta resolución.

•  Fotografías.

•  Historia de la empresa e información institucional.

•  Teléfonos, correos y redes sociales.

•  Textos de los servicios, si elige la página corporativa.

Si elige la tienda virtual, también debe entregar al inicio:

•  Fotografías de los productos.

•  Nombre, descripción y categoría de cada producto.

•  Precios.

•  Inventario inicial.

•  Textos de las políticas legales.

2.5 Soporte durante la entrega

Durante el desarrollo, la atención es por WhatsApp y por correo electrónico, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. El tiempo máximo de respuesta es de 24 horas hábiles.

La administración mensual, el mantenimiento continuo, las copias de seguridad periódicas y el plan de crecimiento no están incluidos.

3. Cronograma

Los tiempos de abajo son el máximo de cada opción. Cuentan desde el primer pago y desde el momento en que KAPILARI entrega la información completa. Si esa información no llega cuando se pide, el cronograma se corre.

Opción A. Página corporativa: máximo 1 semana

| ETAPA | ACTIVIDAD | TIEMPO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recepción de la información, reunión inicial y definición de la estructura. | Día 1 |
| 2 | Diseño y desarrollo de la página corporativa con el contenido entregado. | Días 2 a 4 |
| 3 | Revisión, ronda de ajustes, capacitación, publicación y entrega. | Día 5 |

Opción B. Tienda virtual: 2 semanas

| ETAPA | ACTIVIDAD | TIEMPO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recepción de la información, reunión inicial, estructura y diseño de la tienda. | Semana 1 |
| 2 | Desarrollo de la tienda, carga inicial de productos y configuración. | Semana 1 |
| 3 | Pruebas, ronda de ajustes, capacitación, publicación y entrega. | Semana 2 |

4. Términos y condiciones

•  EL CLIENTE entrega los accesos de hosting, dominio y demás cuentas que hagan falta para publicar el sitio.

•  El trabajo inicia cuando la propuesta está aceptada y se ha hecho el primer pago.

•  Lo que no esté escrito en esta propuesta se cotiza aparte.

•  El plazo máximo es de 1 semana para la página corporativa y de 2 semanas para la tienda virtual. Esos plazos aplican si KAPILARI entrega la información completa en el momento en que se le solicita. Si la entrega se retrasa, el plazo se corre en los días hábiles de ese retraso.

•  El hosting, el dominio, la pasarela de pago y los demás servicios externos los paga EL CLIENTE.

•  Los cambios de estructura pedidos después de aprobar el diseño pueden tener un costo adicional.

•  Esta propuesta no incluye plan de crecimiento, administración mensual ni mantenimiento continuo.

•  EL CLIENTE elige la Opción A o la Opción B. Los dos valores no se suman, porque no se contratan las dos opciones dentro de esta propuesta.

5. Valor del servicio

Opción A. Página corporativa

Valor: $700.000 COP

Forma de pago: dos pagos iguales. El primero, de $350.000 COP, se hace al iniciar, para arrancar el desarrollo. El segundo, de $350.000 COP, se hace contra la entrega final y la aprobación de EL CLIENTE.

Opción B. Tienda virtual

Valor: $1.400.000 COP

Forma de pago: dos pagos iguales. El primero, de $700.000 COP, se hace al iniciar, para arrancar el desarrollo. El segundo, de $700.000 COP, se hace contra la entrega final y la aprobación de EL CLIENTE.

Medios de pago: Nequi, Daviplata o transferencia bancaria.

El hosting y el dominio no están incluidos en estos valores. Si KAPILARI no los tiene, THE COMPANY DEV indica cómo adquirirlos. La renovación anual queda a cargo de EL CLIENTE.

6. Entregables

•  Sitio publicado de la opción elegida.

•  Accesos al panel administrativo.

•  Capacitación de dos horas al terminar la entrega.

Quedo atento para revisar con KAPILARI cuál de las dos opciones se ajusta a lo que necesita y dejar la fecha de inicio.

| THE COMPANY DEV Jhon Javier Angulo Hilarion C.C. 1024574523 | EL CLIENTE KAPILARI |
| --- | --- |

3107862438 - 3118620020

info@thecompanydev.com

www.thecompanydev.com