Fecha     10 de octubre de 2026

Asunto   Propuesta de Prestación de Servicios

Para      Talitacumdancecol

PROPUESTA COMERCIAL

SITIO WEB CORPORATIVO Y PLAN DE REDES SOCIALES

Por medio de la presente, THE COMPANY DEV presenta a Talitacumdancecol la propuesta para su sitio web corporativo y para el manejo mensual de sus redes sociales. EL CLIENTE puede tomar uno de los dos frentes o los dos. El trabajo queda listo para crecer: más adelante puede pedir campañas, más piezas o funciones nuevas.

Sitio web corporativo. Presenta la empresa, sus servicios y sus datos de contacto. Valor: $800.000 COP.

Plan de redes sociales. Cada mes incluye ayuda de guiones, edición y subida de 8 videos, y edición y publicación de 12 imágenes en todas las redes. Valor: $1.000.000 COP al mes.

Campañas. La consultoría y la asesoría de una campaña valen $50.000 COP. Realizar cada campaña vale $120.000 COP.

1. Objetivo del servicio

Dejar a Talitacumdancecol con un sitio web corporativo claro y, si lo toma, con un plan mensual que publique videos e imágenes en sus redes. EL CLIENTE también puede pedir consultoría de campañas o que THE COMPANY DEV realice cada campaña.

2. Alcance del servicio

2.1 Sitio web corporativo

Valor del proyecto: $800.000 COP. El calendario de publicación se fija el día en que Talitacumdancecol entregue la información completa.

La página presenta quién es la empresa, qué ofrece y cómo contactarla. Queda administrable y se ve bien en celular y en computador.

El sitio incluye:

•  Página de inicio.

•  Nosotros.

•  Servicios.

•  Blog listo para publicar. Talitacumdancecol entrega los textos.

•  Contacto, con formulario.

•  Integración con WhatsApp.

•  Integración con redes sociales.

•  Google Maps.

•  Diseño adaptable a celular, tableta y computador.

•  Diseño con el logo, los colores y la información de Talitacumdancecol.

•  Una ronda de ajustes después de la primera revisión.

•  Panel administrativo.

•  Configuración del sitio, del hosting y del certificado SSL.

•  Capacitación de dos horas al publicar.

•  Optimización SEO básica: títulos, descripciones y estructura de las páginas.

2.2 Plan mensual de redes sociales

Valor: $1.000.000 COP al mes. Ese valor cubre las dos partes juntas: los 8 videos y las 12 imágenes. No se cobra cada parte por separado.

Las piezas se publican en las redes que Talitacumdancecol tenga activas y a las que dé acceso, por ejemplo Instagram, Facebook, TikTok o las que indique. El material de base lo entrega EL CLIENTE al empezar el mes: videos ya grabados y fotos. THE COMPANY DEV no hace la grabación ni la sesión de fotos.

Videos: 8 en el mes

•  Ayuda con el guion de cada video: estructura, mensaje y texto.

•  Edición de cada video que Talitacumdancecol entregue grabado: corte, orden, texto en pantalla y música si EL CLIENTE la entrega.

•  Miniatura o portada del video, hecha con el material entregado.

•  Subida de cada video a las redes activas.

•  Texto corto de la publicación de cada video.

Imágenes: 12 en el mes

•  Edición de cada imagen: ajuste, formato para redes y texto sobre la pieza cuando haga falta.

•  Texto del post de cada imagen.

•  Subida de cada post a todas las redes activas de Talitacumdancecol.

Si en un mes Talitacumdancecol necesita más de 8 videos o más de 12 imágenes, ese adicional se pide y se cotiza. Lo que ya está publicado se mantiene.

2.3 Campañas

La pauta, es decir el dinero que se paga a Instagram, Facebook u otra plataforma, lo asume EL CLIENTE. THE COMPANY DEV cobra el trabajo de asesoría o de realización, no el presupuesto de la pauta.

Consultoría y asesoría: $50.000 COP por campaña

•  Revisión del objetivo de la campaña.

•  Definición del mensaje y del público.

•  Recomendación de la red, del formato y del llamado a la acción.

•  Orientación de cómo pautar, sin configurar todavía la campaña.

Realización de cada campaña: $120.000 COP

Este valor es por campaña y ya incluye la consultoría y la asesoría. Cubre:

•  Revisión del objetivo, del mensaje y del público.

•  Ajuste de la pieza para pautar, con el material que entregue Talitacumdancecol.

•  Configuración de la campaña en la plataforma que indique EL CLIENTE.

•  Segmentación y publicación.

•  Revisión básica de resultados al cierre de esa campaña.

3. Información que debe entregar Talitacumdancecol

Para el sitio web, al iniciar:

•  Hosting y dominio. Si todavía no los tiene, THE COMPANY DEV asesora la compra. El costo lo asume EL CLIENTE.

•  Manual de marca y logotipo en alta resolución.

•  Fotografías.

•  Historia de la empresa, servicios, teléfonos, correos y redes.

•  Textos que quiera publicar.

Para el plan de redes, al empezar cada mes:

•  Accesos de administrador a las redes activas.

•  Los videos ya grabados, hasta 8 en el mes.

•  Las fotos de base, hasta 12 en el mes.

•  Datos de la marca: qué se quiere decir y a quién.

Para una campaña:

•  Objetivo, fechas y presupuesto de pauta.

•  Acceso a la cuenta publicitaria.

•  Pieza o material de la campaña.

4. Cronograma

El sitio web arranca cuando la propuesta está aceptada, está el primer pago y Talitacumdancecol entregó la información completa. Ese día THE COMPANY DEV confirma la fecha de publicación.

| ETAPA | ACTIVIDAD | MOMENTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reunión inicial, recepción de la información y definición de la estructura del sitio. | Al iniciar |
| 2 | Diseño y desarrollo del sitio con el contenido entregado. | Después de recibir la información |
| 3 | Revisión, ronda de ajustes, capacitación y publicación. | Al cierre |

El plan de redes corre por mes. Si los videos y las fotos llegan en los primeros días del mes, las 8 publicaciones de video y las 12 de imagen salen dentro de ese mes.

5. Términos y condiciones

•  EL CLIENTE entrega los accesos de hosting, dominio y redes que hagan falta para publicar.

•  El sitio web inicia cuando la propuesta está aceptada y se ha hecho el primer pago.

•  El plan de redes inicia con el pago del mes y con el material de ese mes.

•  Si Talitacumdancecol entrega la información o el material después, las fechas se corren esos días.

•  El hosting, el dominio, la pauta y los demás servicios externos los paga EL CLIENTE.

•  Si después de aprobar el diseño pide un cambio de estructura, THE COMPANY DEV lo revisa y lo cotiza.

•  EL CLIENTE puede empezar por el sitio, por las redes o por los dos. Más adelante puede pedir campañas, más piezas o funciones nuevas, y ese trabajo se cotiza cuando lo solicite.

6. Valor del servicio

Sitio web corporativo

Valor: $800.000 COP

Forma de pago: dos pagos iguales. El primero, de $400.000 COP, se hace al iniciar. El segundo, de $400.000 COP, se hace contra la entrega y la aprobación de EL CLIENTE.

Plan de redes sociales

Valor: $1.000.000 COP al mes

Se paga al comenzar cada mes. Cubre los 8 videos, con ayuda de guion, edición y subida, y las 12 imágenes, con edición y subida del post a todas las redes activas.

Campañas

Consultoría y asesoría: $50.000 COP por campaña.

Realización de la campaña: $120.000 COP cada una. Este precio ya incluye la consultoría y la asesoría de esa campaña. La pauta no va dentro de este valor.

Medios de pago: Nequi, Daviplata o transferencia bancaria.

El hosting y el dominio los paga EL CLIENTE. Si Talitacumdancecol no los tiene, THE COMPANY DEV indica cómo adquirirlos. La renovación anual también queda a cargo de EL CLIENTE.

7. Entregables

Del sitio web:

•  Sitio publicado.

•  Accesos al panel administrativo.

•  Capacitación de dos horas al terminar.

Del mes de redes:

•  8 videos editados y publicados, con el guion trabajado.

•  12 imágenes editadas y publicadas en las redes activas.

De cada campaña realizada:

•  Campaña configurada y publicada.

•  Revisión básica de resultados al cierre.

Quedo atento para revisar con Talitacumdancecol por dónde empezar y dejar la fecha de inicio.

| THE COMPANY DEV Jhon Javier Angulo Hilarion C.C. 1024574523 | EL CLIENTE Talitacumdancecol |
| --- | --- |

|  | 3107862438 - 3118620020 |
| --- | --- |
|  | info@thecompanydev.com |
|  | www.thecompanydev.com |